软 件 工 程 导 论

实

验

报

告

题目： 在线医疗管理系统

学 院        软件学院

年 级         2024级

组 员         王宇博

唐文宇

王剑鞘

刘据成

2025年11月14日

1.引言	1

1.1标识（必填）	1

1.2项目背景	1

1.3定义	1

1.4引用文件	2

2.项目概述	3

2.1总体功能（必填）	3

2.2产品	3

2.3可行性分析	4

2.4运行环境	4

2.5服务	4

2.6验收标准	5

2.7完成项目的最迟期限	5

2.8本计划的批准者和批准日期	5

3.实施计划	5

3.1软件开发模型（必填）	5

3.2任务分解（必填）	7

3.3项目开发进度（必填）	7

3.4关键问题	8

4.人员组织及分工	8

4.1组织结构	8

4.2人员分工和职责	9

项目开发计划

1.引言

1.1标识（必填）

系统名称：在线医疗管理系统（OMMS）

缩略语：OMMS

版本号：v1.0（MVP）

发行号：2025.11

标识号：OMMS-2025-V1

1.2项目背景

本系统面向医院/诊所的在线预约、就诊与病历管理、处方与药品库存、检验与报告、在线支付、报表统计与审计等全流程业务；采用前后端分离架构，支持患者、医生、护士、管理员四类角色；强调数据安全与合规。

项目性质为课程项目的工程化实践，首次迭代交付MVP；投资方/需方为教学场景，用户为患者与医护人员及管理员；开发方为项目组，支持机构为学院实验室。

运行现场规划dev/test/prod环境；MVP阶段单机部署（后端+MySQL）。相关文档包含选题说明、需求说明、API规范与测试计划等。

1.3定义

术语与缩略语：

PII：可识别个人信息；RBAC：基于角色的访问控制；JWT：JSON Web Token；E2E：端到端测试；SLA：服务级别协议；RTO：恢复时间目标；RPO：恢复点目标；幂等：同一操作重复执行结果一致；Idempotency-Key：幂等请求键；P95：95 分位响应时间；QPS：每秒查询数；MVP：最小可行产品；CI/CD：持续集成/持续交付。

1.4引用文件

本章应列出本文档引用的所有文档的编号，标题、修订版本和日期，本章也应标识不能通过正常的供货渠道获得的所有文档的来源。

2.项目概述

2.1总体功能（必填）

主要功能：

- 用户与角色管理（患者/医生/护士/管理员）

- 预约管理（排班、在线预约、提醒、状态跟踪）

- 病历管理（病史、报告、诊断、处方，授权共享）

- 住院管理（病房分配、住院记录、出院结算）

- 药品与库存（信息管理、库存监控、处方发药）

- 在线支付（费用清单、支付与记录导出）

- 检查与检验（申请、结果上传、历史查询）

- 报表与统计（就诊/收入/药品使用统计与导出）

- 通知与消息中心（系统通知、预约与结果提醒）

- 系统安全与日志（加密、审计、备份与恢复）

2.2产品

交付物：

- 软件产品：后端服务、前端SPA、部署与备份脚本（MVP）

- 技术文档：用户手册、安装手册、API文档、数据库设计说明、测试报告

2.2.1程序

后端：Java 17 + Spring Boot 3.2.x，Spring Security、Spring Data JPA/MyBatis，JWT 认证，MySQL 8.0

前端：Vue 3 + Ant Design Vue 4.x，Vue Router 4.x，Axios，ECharts

2.2.2文档

用户手册（按角色）

安装与部署手册（dev/test/prod）

API与接口安全手册（/api/v1，认证授权、幂等与重试）

数据库设计与编号规则说明（预约号、处方号、检验单号）

测试计划与测试报告（单元/集成/E2E/UAT）

2.3可行性分析

技术可行性：选型成熟稳定，后端与前端生态完善；支付使用微信/支付宝沙箱；缓存与水平扩展可支持目标容量。

时间可行性：三天迭代，可交付MVP；每日站会与看板跟踪确保节奏稳定。

成本可行性：单机部署，使用开源组件与沙箱通道，硬件与外部成本低。

主要风险与缓解：合规与隐私（最小必要原则、脱敏与加密）；支付对账与幂等（签名校验、回调幂等更新）；性能容量（缓存热数据、异步化、分页与筛选统一）；数据可靠性（备份与灾备演练）。

2.4运行环境

软件工程环境：Ubuntu 22.04 LTS + Bash，OpenJDK 21，Node.js 18，MySQL 8.0，Git，构建工具（Maven/Gradle），包管理（npm）

软件测试环境：dev/test分离；支付通道使用沙箱；测试数据脱敏与构造规范

软件开发库：代码仓分支main/dev；依赖与版本管理；统一代码规范与检查

软件开发文档：本计划、选题说明、API规范、安全与合规、测试计划

非交付软件：监控与日志查看工具、数据库客户端、接口调试工具

2.5服务

部署服务：提供环境搭建与部署指南、脚本与配置说明

维护服务：缺陷修复、版本升级与数据迁移支持

培训服务：管理员与医护角色的使用培训与操作手册讲解

运维支持：备份策略实施、恢复演练、监控与告警配置

2.6验收标准

功能验收：十个模块的核心功能可用，流程闭环（预约→就诊→处方/检验→支付/对账→报表/审计）

性能与容量：单实例QPS≥200；P95响应<400ms；并发在线用户500；日预约量5,000

可用性与可靠性：工作时段SLA≥99.5%；关键流程降级与告警可用；备份与恢复策略可行

安全与合规：传输层TLS1.2+；静态敏感字段加密；密码哈希BCrypt；RBAC与行级访问限制；审计日志留存策略达标

测试准入：单元测试覆盖率≥60%；关键流程E2E用例≥8；回归测试通过；关键缺陷清零

文档交付：用户、安装、API、数据库、测试与运维文档完整

2.7完成项目的最迟期限

最迟完成期限：2025-12-14

2.8本计划的批准者和批准日期

批准者：王宇博

批准日期：2025-11-14

3.实施计划

3.1软件开发模型（必填）

采用迭代增量模型+看板管理+CI/CD。

原因：业务模块多且相互关联，迭代能快速交付可用增量并收集反馈；配合自动化测试与持续集成提高交付质量。

3.2任务分解（必填）

| 阶段 | 模块 | 姓名 | 需完成的文档 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可行性分析与项目计划阶段 | 可行性分析 | 唐文宇 | 项目开发计划 | 唐文宇 |
|  | 技术栈确定 | 唐文宇、王宇博 |  |  |
| 需求阶段 | 模块一 | 张三 | 需求规格说明书 |  |
| 总体设计阶段 | 模块一 | 张三 | 概要设计说明书 |  |
| 详细设计阶段 | 模块一 | 张三 | 详细设计说明书 |  |

3.3项目开发进度（必填）

| 阶段 | 目标 | 开始时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可行性分析与项目计划阶段 | 完成项目开发计划 | 2025.11.14 | 2025.11.14 |
| 需求阶段 | 完成需求调研、分析 完成需求规格说明书 | 2025.11.14 | 2025.11.15 |
| 总体设计阶段 | 完成概要设计说明书 | 2025.11.15 | 2025.11.16 |
| 详细设计阶段 | 完成详细设计说明书 | 2025.11.16 | 2025.11.20 |

3.4关键问题

影响整个项目成败的关键问题、技术难点和风险包括以下因素：

| 风险描述 | 可能性 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 用户需求不清，存在误解及二义性； |  |  |
| 工作人员有课业和其他科研任务，投入全部的时间和精力，没有足够的开发时间； |  |  |
| 部分技术成熟度不够； |  |  |
| 开发与管理工具选择可能不当影响进度； |  |  |
| 小组成员之间的冲突导致通信差、设计差、界面错误和额外工作 |  |  |
| 软件的部分集成可能有矛盾。 |  |  |
| 项目测试可能不充分或不严谨 |  |  |
| 由于需求调研不充分而产生的风险 |  |  |
| 项目组成人员不具备项目需要的能力而产生的风险 |  |  |

4.人员组织及分工

4.1组织结构

组织结构：项目负责人（总体把控与架构决策）；后端组（服务与数据库与安全）；前端组（UI 与交互与可视化）；测试/QA 组（用例与自动化与性能与安全）；运维组（部署与监控与备份），必要时合规支持。

权限与职责：各组对各自模块的设计、实现、测试与交付负责；跨组接口通过 API 规范协同；发布由负责人与 QA 共同批准。

4.2人员分工和职责

后端：认证与授权（JWT、RBAC）、统一响应与错误码、核心业务接口（预约/病历/处方/库存/检验/支付/报表）、审计与日志、备份与恢复

前端：角色门户与导航、预约流程与提醒、病历与处方录入与展示、检验结果查看、支付页面与记录导出、统计图表与报表、消息中心

测试/QA：单元/集成/E2E/UAT 测试用例与自动化、性能基线与回归、发布准入

运维：环境搭建、CI/CD、监控与告警、备份与灾备演练、日志管理与留存策略落实